令和８年度建設工事発注予定情報(１０月～３月)
(指名競争入札)
	ＮＯ
	工　　事　　名
	工事場所
	期　間
	種　別
	工　事　概　要
	入札予定時期
	担  当  課

	１
	令和８年度溢水被害対策事業
排水路新設工事
	坂城町南条
	11月～3月
	水路新設
	ボックスカルバート600*600　L=120ｍ
	10月
	商工農林課

	２
	令和８年度ため池等整備事業ため池浚渫工事
	土井の入２号のため池
	1月～3月
	ため池浚渫
	ため池浚渫　V=2,000㎥
	12月
	商工農林課

	３
	令和８年度　坂城町　鉄の展示館・中心市街地コミュニティセンター照明設備　　　ＬＥＤ化工事
	鉄の展示館及びコミュニティセンター
	10月～2月
	電気工事
	鉄の展示館及び中心市街地コミュニティセンターのＬＥＤ化工事
	10月
	商工農林課

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





令和８年度建設工事発注予定情報(１０月～３月)
 (随意契約)
	ＮＯ
	工　　事　　名
	工事場所
	期　間
	種　別
	工　事　概　要
	入札予定時期
	担  当  課

	１
	B.Iプラザ屋根改修工事
	B.Iプラザ
	10月～
	防水工事
	B.Iプラザの屋根防水工事
	10月
	商工農林課

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



